# PLAN MAESTRO - MIGRACIÓN Y REBRANDING AuditBPM → TodoEnRegla

## FASE 0: PREPARACIÓN (AHORA)

### 0.1 Guardar hash parameters de Auth

CRÍTICO - Hacer antes de cualquier otra cosa. Es irrecuperable si se pierde acceso al proyecto viejo.

- Entrar a https://console.firebase.google.com

- Seleccionar proyecto auditbpm-backend

- Menú izquierdo → Authentication → Users

- Click en los 3 puntitos (⋮) arriba a la derecha

- Click en "Password hash parameters"

- Copiar TODO lo que aparece y guardarlo en un bloc de notas o archivo seguro

- Debería verse algo como:

text

hash_config {

algorithm: SCRYPT

base64_signer_key: xxx...

base64_salt_separator: xxx...

rounds: 8

mem_cost: 14

}

- Guardar este archivo como hash-params-auditbpm.txt en la computadora y en Google Drive

### 0.2 Backup del proyecto actual

- Abrir terminal en C:\Users\Usuario\auditbpm

- Ejecutar: git bundle create C:\Users\Usuario\Desktop\auditbpm-backup.bundle --all

- Subir auditbpm-backup.bundle a Google Drive

- Comprimir carpeta del proyecto (sin node_modules): click derecho → Enviar a → Carpeta comprimida

- Subir ZIP a Google Drive

### 0.3 Verificar estado DNS

- El dominio todoenregla.com.ar está delegado en NIC Argentina con los 4 DNS de Netlify

- Estado actual: "Delegado: SI" pero no propaga

- Acción: esperar hasta el lunes 14/07. Si no funciona, llamar a NIC al 0800-345-6422

- Mientras tanto, la app funciona en https://auditoriacalidad.netlify.app

## FASE 1: REBRANDING DE CÓDIGO (12 archivos)

Objetivo: Cambiar "AuditBPM" por "TodoEnRegla" en toda la app. Colores azules por verdes. Logo nuevo.

### Archivo 1: index.html

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\index.html
Cambios:

- <title>: "AuditBPM - Auditorías de Calidad" → "TodoEnRegla - Auditorías y Gestión"

- <meta name="description">: actualizar descripción

- <link rel="icon">: vite.svg → logo.svg

- <meta name="theme-color">: #1e40af (azul) → #16a34a (verde)

- Agregar meta tags Open Graph: og:title, og:description, og:image, og:url

- Agregar twitter:card

- Script de seguridad: cambiar mensaje console.log final a "TodoEnRegla - Sistema Seguro"

### Archivo 2: public/vite.svg → public/logo.svg

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\public\
Cambios:

- Crear o reemplazar el archivo de logo

- Debe ser SVG o PNG cuadrado

- Colores verdes (#16a34a)

- Nombre del archivo: logo.svg

### Archivo 3: .env

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\.env
Cambios:

- Todas las variables VITE_FIREBASE_* se reemplazan con las del proyecto nuevo

- NO hacer este cambio hasta tener el proyecto Firebase nuevo creado (Fase 3)

### Archivo 4: src/firebase.ts

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\firebase.ts
Cambios:

- firebaseConfig: reemplazar TODO el objeto con el que da Firebase Console al crear el proyecto nuevo

- Subject de emails: buscar "AuditBPM" en sendEmailNotification y cambiar a "TodoEnRegla"

- NO hacer este cambio hasta tener el proyecto Firebase nuevo creado (Fase 3)

### Archivo 5: manifest.json

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\public\manifest.json
Cambios (si existe, sino crearlo):

json

{

"name": "TodoEnRegla",

"short_name": "TodoEnRegla",

"description": "Sistema de Auditorías y Gestión de Comercios",

"start_url": "/",

"display": "standalone",

"background_color": "#ffffff",

"theme_color": "#16a34a",

"icons": [

{

"src": "/logo.svg",

"sizes": "192x192",

"type": "image/svg+xml"

}

]

}

### Archivo 6: src/components/Auth/LoginScreen.tsx

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\components\Auth\LoginScreen.tsx
Cambios:

- Título <h1>: "AuditBPM" → "TodoEnRegla"

- Subtítulo: "Gastronomía & Seguridad Operativa" → mantener o cambiar

- Colores: azul (blue-600) → verde (green-600)

- Icono: mantener Shield o cambiar

- Email de contacto: todoenregla.app@gmail.com (ya está)

### Archivo 7: src/components/Layout/Header.tsx

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\components\Layout\Header.tsx
Cambios:

- <h1>: "AuditBPM Gastronomía" → "TodoEnRegla"

- Subtítulo: "Multi-Cuestionarios IRAM & SSO" → "Auditorías y Gestión"

- Color del ícono: blue-600 → green-600

- Color de fondo del botón usuario: blue-50 → green-50

### Archivo 8: src/components/Dashboard/PlantDashboard.tsx

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\components\Dashboard\PlantDashboard.tsx
Cambios:

- Buscar "AuditBPM" en todo el archivo (Ctrl+F)

- Reemplazar por "TodoEnRegla"

- Generalmente aparece en tooltips, textos de ayuda, o mensajes

### Archivo 9: src/components/Audit/AuditDetail.tsx

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\components\Audit\AuditDetail.tsx
Cambios:

- Pie de página o footer: "AuditBPM - Control de Calidad" → "TodoEnRegla - Auditorías y Gestión"

- Buscar "AuditBPM" con Ctrl+F

### Archivo 10: src/utils/pdfGenerator.ts

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\utils\pdfGenerator.ts
Cambios:

- Nombre de la app en el PDF generado

- Footer del PDF

- Logo si está incrustado

### Archivo 11: src/utils/qrPdfGenerator.ts

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\src\utils\qrPdfGenerator.ts
Cambios:

- "AuditBPM" en el título del PDF → "TodoEnRegla"

- Footer del PDF

### Archivo 12: terminos.html

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\public\terminos.html
Cambios:

- Nombre de la empresa/producto

- Email de contacto (ya está todoenregla.app@gmail.com)

### Archivo 13: package.json

Ruta: C:\Users\Usuario\auditbpm\package.json
Cambios:

- Campo "name": "auditbpm" → "todoenregla"

### Archivo 14: Firebase Auth Templates

Dónde: Firebase Console → Authentication → Templates
Cambios:

- Template de "Reset password": cambiar "AuditBPM" por "TodoEnRegla"

- Template de "Verify email": mismo cambio

- Hacerlo en el proyecto viejo ahora, y en el nuevo cuando se cree

## FASE 2: CREAR PROYECTO FIREBASE NUEVO

### 2.1 Crear proyecto

- Ir a https://console.firebase.google.com

- Click en "Add project" o "+"

- Nombre: todoenregla

- Google Analytics: opcional (recomendado)

- Esperar a que se cree

### 2.2 Habilitar servicios

- Firestore Database: Crear base de datos en modo producción, ubicación southamerica-east1 (São Paulo)

- Authentication: Habilitar proveedor Email/Password (NO Google, NO phone)

- Storage: Activar Storage, permisos default

### 2.3 Obtener firebaseConfig

- En el proyecto nuevo → Project settings → Add app → Web

- Nombre: TodoEnRegla

- COPIAR el objeto firebaseConfig COMPLETO tal cual lo muestra

- Guardarlo en un bloc de notas

## FASE 3: MIGRACIÓN DE DATOS

### 3.1 Copiar reglas de Firestore

- En proyecto viejo: Firestore → Rules → copiar todo

- En proyecto nuevo: Firestore → Rules → pegar y publicar

- O usar CLI: firebase deploy --only firestore:rules --project todoenregla

### 3.2 Copiar reglas de Storage

- Verificar si hay reglas custom en proyecto viejo (Storage → Rules)

- Si hay, copiar y pegar en proyecto nuevo

- Si no hay, dejar las default

### 3.3 Migrar índices

- En proyecto viejo, desde terminal:

text

firebase firestore:indexes --project auditbpm-backend > firestore.indexes.json

- Copiar firestore.indexes.json al proyecto nuevo

- En proyecto nuevo:

text

firebase deploy --only firestore:indexes --project todoenregla

### 3.4 Activar modo mantenimiento

- En proyecto viejo, cambiar reglas de Firestore temporalmente:

text

rules_version = '2';

service cloud.firestore {

match /databases/{database}/documents {

match /{document=**} {

allow read, write: if false;

}

}

}

- Esto evita que se creen datos nuevos durante la migración

### 3.5 Exportar Firestore del proyecto viejo

bash

gcloud firestore export gs://auditbpm-backend.appspot.com/migration-backup --project auditbpm-backend

Esperar a que termine (5-15 minutos)

### 3.6 Importar Firestore al proyecto nuevo

bash

gcloud firestore import gs://auditbpm-backend.appspot.com/migration-backup --project todoenregla

Esperar a que termine (5-15 minutos)

### 3.7 Migrar Storage (FOTOS)

PRUEBA PREVIA CON UNA SOLA FOTO:

- Buscar una URL de foto en Firestore → audits → cualquier documento → responses → photoURLs

- Copiar la URL de una foto

- Ejecutar:

bash

gsutil cp gs://auditbpm-backend.appspot.com/audit-photos/[ruta-de-la-foto] gs://[bucket-nuevo]/audit-photos/[ruta-de-la-foto]

- Probar la URL vieja. Si carga, OK. Si no, se necesita Plan B (regenerar URLs)

MIGRACIÓN COMPLETA (si la prueba funciona):

bash

gsutil rsync -r gs://auditbpm-backend.appspot.com gs://[NOMBRE-REAL-BUCKET-NUEVO]

IMPORTANTE: El nombre del bucket nuevo se ve en Firebase Console → Storage. NO asumir que es .appspot.com. Puede ser .firebasestorage.app.

### 3.8 Exportar Auth del proyecto viejo

bash

firebase auth:export users.json --project auditbpm-backend --format=JSON

Esto genera un archivo users.json con todos los usuarios

### 3.9 Importar Auth al proyecto nuevo

bash

firebase auth:import users.json --project todoenregla --hash-algo=SCRYPT --hash-key=[BASE64_SIGNER_KEY] --salt-separator=[BASE64_SALT_SEPARATOR] --rounds=8 --mem-cost=14

Los valores entre corchetes son los que guardaste en el paso 0.1

### 3.10 Configurar dominios autorizados

- Firebase Console → Authentication → Settings → Authorized domains

- Agregar: todoenregla.com.ar

- Agregar: todoenregla.netlify.app

- Mantener: auditoriacalidad.netlify.app (temporal)

- Mantener: localhost

## FASE 4: CONECTAR APP AL PROYECTO NUEVO

### 4.1 Cambiar credenciales en .env

- Editar C:\Users\Usuario\auditbpm\.env

- Reemplazar TODAS las variables VITE_FIREBASE_* con los valores del nuevo proyecto (los guardaste en paso 2.3)

- Guardar

### 4.2 Cambiar credenciales en firebase.ts

- Editar C:\Users\Usuario\auditbpm\src\firebase.ts

- Reemplazar TODO el objeto firebaseConfig con el nuevo (paso 2.3)

- Guardar

### 4.3 Cambiar env vars en Netlify

- Ir a https://app.netlify.com → auditbpm → Site settings → Environment variables

- Actualizar cada VITE_FIREBASE_* con los nuevos valores

- Guardar

### 4.4 Hacer deploy

bash

cd C:\Users\Usuario\auditbpm

git add .

git commit -m "Rebranding y migracion a proyecto nuevo"

git push

Netlify hará deploy automático

## FASE 5: PRUEBAS

### 5.1 Probar en entorno local

bash

cd C:\Users\Usuario\auditbpm

npm run dev

Verificar:

- Login funciona con usuario existente

- Crear una auditoría nueva

- Ver fotos de auditorías viejas (probar URLs de Storage)

- Descargar PDF

- Cambiar roles de usuario

- Crear cuestionario nuevo

- Pantalla de "Cuenta Suspendida"

### 5.2 Probar en producción

- Abrir https://auditoriacalidad.netlify.app

- Repetir todas las pruebas anteriores

### 5.3 Probar DNS (cuando propague)

- Abrir https://todoenregla.com.ar

- Verificar que redirige a la app correcta

- Verificar HTTPS (candado verde)

## FASE 6: CIERRE

### 6.1 Desactivar modo mantenimiento

Revertir reglas de Firestore en proyecto viejo a las originales, o simplemente dejar de usar el proyecto.

### 6.2 Archivar proyecto viejo

Firebase Console → proyecto auditbpm-backend → NO BORRAR → dejar archivado 30 días por seguridad.

### 6.3 Limpiar Netlify

Opcional: cambiar el nombre del sitio en Netlify de auditoriacalidad a todoenregla.

## CHECKLIST RÁPIDO DE EJECUCIÓN

| Fase | Paso | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Guardar hash parameters Auth | ⬜ |
| 0.2 | Backup Git + ZIP | ⬜ |
| 1 | Rebranding 12 archivos | ⬜ |
| 2.1 | Crear proyecto Firebase | ⬜ |
| 2.2 | Habilitar Firestore, Auth, Storage | ⬜ |
| 2.3 | Obtener firebaseConfig | ⬜ |
| 3.1 | Copiar reglas Firestore | ⬜ |
| 3.3 | Migrar índices | ⬜ |
| 3.4 | Activar modo mantenimiento | ⬜ |
| 3.5 | Exportar Firestore | ⬜ |
| 3.6 | Importar Firestore | ⬜ |
| 3.7 | Migrar Storage (1 foto prueba) | ⬜ |
| 3.7 | Migrar Storage (completo) | ⬜ |
| 3.8 | Exportar Auth | ⬜ |
| 3.9 | Importar Auth con hash | ⬜ |
| 3.10 | Configurar dominios autorizados | ⬜ |
| 4.1 | Cambiar .env | ⬜ |
| 4.2 | Cambiar firebase.ts | ⬜ |
| 4.3 | Cambiar env vars Netlify | ⬜ |
| 4.4 | Deploy | ⬜ |
| 5 | Pruebas local + prod | ⬜ |
| 6 | Archivar proyecto viejo | ⬜ |

Tiempo total estimado: 4-6 horas (medio día) incluyendo pruebas e imprevistos.

Cuándo ejecutar: Después del lunes 14/07 si el DNS ya funciona, o en cualquier momento usando auditoriacalidad.netlify.app.